|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH TÂY NINH  **BQL VƯỜN QUỐC GIA**  **LÒ GÒ – XA MÁT**  Số: /BC-VQG | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Tây Ninh, ngày tháng 3 năm 2022* |

**BÁO CÁO**

**Tình hình công khai tài chính các dự án đầu tư xây dựng cơ bản**

**có sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020 của**

**Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát**

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Công văn 542/STC-TCĐT ngày 03/3/2020 của Sở Tài chính về việc công khai tài chính các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát trên cơ sở sáp nhập Khu rừng Văn hóa Lịch sử Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát báo cáo như sau:

Từ năm 2015 các dự án đầu tư XDCB đã được chuyển sang Ban quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng Tây Ninh làm chủ đầu tư, Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát chỉ làm chủ đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng. Tình hình thực hiện năm 2020, cụ thể như sau:

\* Dự án Bảo vệ và phát triển rừng Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát

- Kế hoạch vốn 2019 kéo dài năm 2020: 430.547.888 đồng.

- Vốn đã thanh toán năm 2020: 93.488.424 đồng.

- Vốn còn lại hủy: 337.059.464 đồng

\* Dự án Bảo vệ và phát triển rừng Khu rừng Văn Hóa Lịch Sử Chàng Riệc

- Kế hoạch vốn 2019 kéo dài năm 2020: 1.078.979.804 đồng.

- Vốn đã thanh toán năm 2020: 150.873.185 đồng.

- Vốn còn lại hủy: 928.106.619 đồng

*(Biểu mẫu công khai kèm theo)*

Dự án Bảo vệ và phát triển rừng Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát giai đoạn 2011-2020, do được kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2021 mới kết thúc nên bước sang năm 2022 Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát đang tiến hành làm các hồ sơ Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành dự án.

Nhận xét:

- Số dự án đã công khai: 02 dự án.

- Số dự án chưa công khai: 0 dự án.

- Nội dung công khai: đúng quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC, ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính.

- Hình thức công khai: niêm yết tại trụ sở cơ quan và trong hội nghị cán bộ công chức viên chức.

- Thời điểm công khai: đúng quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính.

- Theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC, ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước đơn vị phải báo cáo các biểu 01/CKTC-ĐTXD (do chưa được phân khai kế hoạch vốn nên đơn vị không có số liệu báo cáo); biểu 02/CKTC-ĐTXD; 04/CKTC-ĐTXD, đơn vị không có số liệu phát sinh nên đơn vị chỉ báo theo biểu 03/CKTC-ĐTXD.

Trên đây là báo cáo công khai tài chính các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020 của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát./.

***Nơi nhận:***

- Sở Tài Chính; **KT.GIÁM ĐỐC**

- Ban Giám đốc; **PHÓ GIÁM ĐỐC**

- Lưu: VT, KH-TC.